一、一句话项目描述

> "本项目研究 Agentic RAG 在多跳问答上的迭代式检索决策机制——Agent

> 应该何时检索、检索什么、检索几次。

> 在我已有 RAG 项目基础上,我新增 Agent 决策层(ReAct / Plan-Execute /

> Self-Ask / IRCoT 四范式),以最少的检索步数获得最高的答案准确率,

> 形成"基础 RAG → Agentic RAG"的演进证据链。"

二、已完成工作

| 阶段 | 状态 | 产出 |

|------|------|------|

| 选题定案 | ✅ | 选题方案 + 开题报告 |

| 文献调研 | ✅ | 24 篇文献,9 篇已标必读(IRCoT / Self-RAG / FLARE / ReAct 主轴) |

| 代码骨架 | ✅ | 1960 行 src/,5 Agent + 3 Retriever + 4 Action + 2 评估模块 |

| 单元测试 | ✅ | 22 / 22 通过(ReAct 完整,其余用 Mock) |

| 数据 / 索引 | ⏳ | 待 W3-W4 启动,|

三、10 个question

🔴 P0 · 不解决会影响后面所有工作

Q2. 研究问题应聚焦到"决策机制"还是"决策质量评估"?

> 方案文档里我把决策质量评估列为重点,但决策机制(Agent 范式本身)也很有论文空间。哪边更好发?

Q6. "检索决策正确率"的金标准如何定?

> 这个指标需要"理想检索 oracle"或"人工标注"。我的初步方案:

> 取 HotpotQA 每个问题的所有 `support_facts` 拼接成 oracle 答案 → 计算 Agent

> 实际检索集合与 oracle 的精确率 / 召回率。

> 这个定义您接受吗,还是有更标准的做法?

Q8. 实验周期与硬件:32 组对比(4 范式 × 2 模型 × 4 数据集)可行性?

> 默认配置:Qwen2.5-3B + Qwen2.5-7B(本地 4bit),HotpotQA / 2Wiki / MuSiQue ×

> dev / distractor。组里 GPU 是否够跑 32 组?不够的话优先级?

> 如果您定优先级,我就只跑最关键的 P0 矩阵(比如 4 范式 × 1 模型 × 1 数据集)。

🟡 P1 · 影响工作量和复用边界

Q3. Agent 范式选择:ReAct / Plan-Execute / Self-Ask / IRCoT 是否合理?

> 我选这四个是因为各自代表一类决策风格(交错推理、单步规划、显式子问题、CoT 检索融合)。

> 是否要补 ReAct 的反思变体(Reflextion)或 Self-RAG 这种自批判范式?

Q4. 检索器:直接复用已有项目 vs 自包含独立实现?

> 我的两个方案:A. `pip install -e ../rag-research-project` 复用(代码量小,

> 但工作量可能被质疑);B. 核心文件复制到 `src/retrievers/legacy/`(自包含证据链)。

> 设计标准您倾向于哪个?如果是投稿(顶会/核心),A 是否可接受?

Q9. 工程组织:独立项目(A)还是 Monorepo(B)?

> 当前是 A(`agent-research-project` 与 `rag-research-project` 平级)。

> 您希望**毕设答辩时**两个项目都展示,还是只展示新项目 + 引用已有项目作 evidence?

Q10. 引用关系:已有 RAG 项目如何在我论文里出现?

> 候选写法:作为"前置工作"在第一章背景介绍 / 作为 baseline 在第四章实验。

> 您建议放哪?感谢致谢部分谁?

🟢 P2 · 影响细节但容易达成一致

Q5. 数据集语言:是否需要补充中文场景?

> 当前默认 HotpotQA / 2WikiMultihopQA / MuSiQue(英文)。

> 中文方案:CMRC / C³ / DuReader_multihop。毕设需要中文吗?

Q7. 论文目标:毕设即可,还是投稿会议?

> 如果目标是投稿,我会把"决策行为可解释性"和"失败模式分类"再加权重;

> 如果只是毕设,可以减少消融实验换更多 analysis 图表。

> 您的预期?这决定 W11-W16 的实验规模。

附 · 一个需要您拍板的工程层硬约束(影响 W3-W4 第一步)

这不属于研究问题,但会卡 W3-W4 的起跑姿势,所以单独列出来。

议题:Windows + Python 3.13 下 `bitsandbytes` 的可用性

现状

- 我的本地环境是 Windows 11 / Python 3.13.5。

- `config/config.yaml` 里 `llm.load_in_4bit: true` 已经写死 4bit 量化路径。

- 但 **`bitsandbytes` 在 Windows + Python 3.13 上很可能装不上(没有官方 wheel,

新版 Python 缺位的现象历来如此)。

- 这意味着 Qwen2.5-3B / 7B 的 4bit 路径在我的本机可能直接跑不通。

三个候选方案,请您选一个

| 方案 | 怎么做 | 优点 | 缺点 |

|------|--------|------|------|

| A. 改配置,放弃 4bit| 把 `load_in_4bit` 改成 `false`,Agent 用 fp16(3B) 或 fp16 截断(7B) | 本机能跑,W3 不卡 | 显存占用大,Qwen2.5-7B 在单卡 12GB 跑不动 |

| B. 改用 AWQ / GPTQ 预量化模型 | 选现成的 AWQ / GPTQ 版(如 `Qwen2.5-3B-Instruct-AWQ`),用 `auto-gptq` 加载 | 本机能跑且显存省,效果与 4bit 接近 | 又引入一个新依赖(`auto-gptq`),模型精度由社区版本决定 |

| C. 申请组里 Linux + CUDA 服务器 | W3 起实验全在服务器跑,本机只写代码 | 一切照原计划,4bit 路径不动 | 需要您批服务器时间,排队 / 共享问题 |

:本项目是否需要放到 GitHub 公开仓库?

- 如果公开:必须在 README 里写清楚 Windows / Mac 用户的替代方案(影响毕设验收材料)

- 如果纯本地(私有 / 不公开):AWQ / fp16 路径内部消化即可